# 类微博系统项目计划

## 项目背景

本项目为项目实践任务，要求项目成员根据现有的需求文档，自主完成类微博系统的需求设计、开发。

## 项目规划：

系统开发框架

后端框架：Spring, SpringMVC, Hibernate, Shiro，EasyUI

日志系统：log4j

项目管理：maven

前端框架：Node.js

数据库：MySQL

版本控制：Git

按照如下规划进行：

1.需求分析，撰写需求文档；

2.数据库设计，撰写数据库设计文档；

3.前后端接口设计，完成前后端接口文档；

4.功能开发、测试、开发环境搭建；

5.系统集成测试；

6.系统调优；

7.整理与总结；

## 角色安排

项目经理：林乐凝

产品经理：林源

前端：廖子斌

后端：陈亿迪 郭煜 罗威臻 叶唐陟

运维：黄志雄

测试开发：邹海霞

DB：王马明

## 项目进度安排

时间：2017.07.31-2017.08.18，共15个工作日。

2017.07.31-2017.08.02 需求分析、数据库设计、开发框架确立

2017.08.03-2017.08.15 软件开发、测试并行；

运维DB：MySQL主备，tomcat负载均衡技术预研、

服务器构建开发/测试环境

Jenkins自动构建开发/测试环境

2017.08.16-2017.08.17 集成测试，环境监控

2017.08.18-2017.08.18 系统验收，整理与总结

## 管理制度

1、站会制度，PM召集，每天17:45，地点由PM确立

讨论今天的进展，问题，需要什么协助，明天的计划。

2、定期会议（碰头会）：

3天一次，会议室

屏幕展示每个人做的事项，遇到的问题。

问题讨论

PD需求澄清

工作计划

3、研发规范，搭建Git服务器。